# Guida al lancio — passo passo

Aggiornata: 19 settembre 2026 · Codice: main (tutti e tre gli ambienti allineati) · Test: 285, 0 fallimenti

Come leggerla:

- [tu] richiede il tuo account, la tua console o una decisione.

- [io] lo eseguo in sessione, senza bisogno di altro.

- Verifica dice come controllare che il passo sia riuscito, e cosa ci si aspetta di vedere.

- Non verificato segna ciò che non ho potuto controllare da qui (console di terzi, account). Non è un’ipotesi che funzioni: è un punto da controllare.

- Importi, commissioni e tempi sono stime da riverificare sulle pagine ufficiali prima di decidere.

Indice: A) lancio gratuito su Chrome · B) pagamenti · C) sito · D) altri 4 brand · E) Firefox e Safari · F) operatività · G) rischi e decisioni · H) appendice.

## 0. Punto di partenza

### Già pronto e verificato

| Area | Stato |
| --- | --- |
| Backend | dev, staging e prod sullo stesso codice. Smoke reale in prod: utente nuovo → 5 riassunti di prova + 1 al giorno → poi 429 |
| Piano free | 5 riassunti di prova una tantum, poi 1 al giorno. Valori modificabili senza rilascio (POST /admin/config) |
| Pagamenti | Spenti: nessun price id configurato → /pricing risponde configured=false → l’estensione nasconde il pulsante di acquisto. Si accende da sola quando Stripe è configurato |
| Sicurezza | 3 giri di audit esterno chiusi: bypass di autenticazione, SSRF, contatori, Stripe, limiti di costo |
| Pacchetti | 10 zip in dist/: 5 Chrome per lo store (senza key nel manifest) + 5 Firefox. Analisi statica: 0 problemi. Lint Firefox: 0 errori |
| Legali | Termini v2.1 e Privacy v2.2, IT+EN, per i 5 brand, pubblicati su S3; link “Termini · Privacy” nel login dell’estensione |
| Scheda store | Testi generati per 5 brand; 4 screenshot 1280×800 per LemonSqueezer (senza account interni né piani non disponibili), 2 per gli altri 4 |

### Corretto oggi (e perché conta per il lancio)

- Nome del brand nella modale. “LemonSqueezer - TL;DR” era scritto fisso in modale, notifica e titolo popup: ogni altro brand mostrava il nome sbagliato.

- Analytics conservava email, URL completo e titolo di ogni pagina riassunta, senza scadenza, e la privacy non lo dichiarava. Ora si salva solo il dominio, gli eventi scadono dopo 13 mesi, i 379 record esistenti sono stati ripuliti (prod 25, staging 261, dev 93; verificato 0 residui).

- Contatore prove nel popup mostrava “0/1” con 5 prove libere; e gli altri brand mostravano la quota di LemonSqueezer.

- URL di ritorno del checkout era unico per tutti i brand: un acquirente Scout sarebbe atterrato su “Benvenuto in LemonSqueezer Premium”. Ora accetta il segnaposto {brand}.

- Runbook e script Stripe errati: chiavi price id di Lemon obsolete (Lemon sarebbe rimasto senza prezzi), URL del webhook non quello reale (i clienti avrebbero pagato senza diventare Premium), 3 eventi invece di 6.

- Login Google su Firefox non poteva funzionare (redirect URI non valido). Corretto con identity.getRedirectURL(); su Chrome il valore è identico a prima (verificato in browser).

- Firefox/AMO: mancava data_collection_permissions, obbligatorio per le nuove estensioni dal 3 novembre 2025.

# PARTE A — Lancio gratuito di LemonSqueezer su Chrome (unlisted, poi pubblico)

Un solo brand, un solo store, senza pagamenti. Obiettivo: ottenere l’approvazione e i primi utenti reali con il rischio minimo. I passi A1–A3 possono procedere in parallelo.

## A1. Account sviluppatore Chrome Web Store — [tu]

- Vai su https://chrome.google.com/webstore/devconsole con l’account Google che deve possedere l’estensione. Consiglio un account di team (non personale), perché il proprietario dell’item non si cambia facilmente. Se manca, crea chrome-store@bifa.digital o simile.

- Accetta il contratto per sviluppatori e paga la quota di registrazione (5 USD una tantum, stima).

- Attiva la verifica in due passaggi sull’account (richiesta per pubblicare).

- In Account compila e verifica l’email di contatto (arriva un codice).

- Stato di trader (UE). La console richiede di dichiarare se sei un “trader” ai fini del Digital Services Act. Bifa SRLS è un’impresa: dichiara trader e inserisci indirizzo, telefono ed email, che verranno mostrati nella scheda per gli utenti UE. Non verificato: nome e posizione esatta del campo nella console.

Verifica: la console si apre e mostra il pulsante “New item”.

## A2. Google Cloud: schermata di consenso e client OAuth — [tu]

Il login usa un client OAuth di tipo Web con id 610186850503-ju23nfsjc48jfn607j9cjsanl6fulour.apps.googleusercontent.com (in extension/oauth-config.js; il segreto è in SSM /reading-intelligence/prod/google-web-client-secret).

- Google Cloud Console → progetto che contiene quel client → API e servizi → Schermata consenso OAuth.

- Compila: nome app (LemonSqueezer), email di assistenza utenti, email di contatto sviluppatore.

- Non caricare un logo. Con un logo Google richiede la verifica del marchio, che allunga i tempi di settimane.

- Scope: solo openid, email, profile (sono scope non sensibili; non serve la verifica dell’app). Non aggiungerne altri.

- Link legali: informativa privacy https://lemonsqueezer.app/privacy-policy.html, termini …/terms.html.

  - Non verificato: Google può richiedere che i link stiano su un dominio autorizzato e verificato. Un bucket S3 non è verificabile. Se il salvataggio dà errore sul dominio, usa la variante B qui sotto.

  - Variante B — [io] + [tu]: sposto le pagine legali su https://bifa.digital/legal/lemonsqueezer/… (il dominio è sul tuo account AWS: CloudFront E2GJS3BOS5H9OT, bucket bifa-landing-page-1748613593). Tu verifichi bifa.digital in Google Search Console con un record TXT sul DNS (gestito da register.it) e lo aggiungi ai Domini autorizzati della schermata di consenso. Poi io aggiorno brands/*/brand.json, ricostruisco i pacchetti e ripubblico. Dimmi se serve.

- Imposta lo stato di pubblicazione su “In produzione”. Se resta “In test”, possono accedere solo gli utenti di test elencati (max 100) e ogni altro utente vede un errore.

Verifica: stato “In produzione” visibile nella pagina della schermata di consenso.

## A3. Prima del caricamento — [io]

Già fatto: pacchetto dist/lemonsqueezer-chromium-prod-store-1.3.2.zip (93 KB). Contenuto verificato: manifest MV3, default_locale: en, nessuna key, API su prod, nessun file _old/.map/test, nessuno script remoto o inline.

Se vengono fatte altre modifiche al codice prima dell’invio, si ricostruisce con:

node scripts/build-brand.mjs lemonsqueezer --env prod --browser chromium --store
cd dist/lemonsqueezer && zip -r -q ../lemonsqueezer-chromium-prod-store-1.3.2.zip . -x '*/.DS_Store'

Perché senza key: lo store assegna l’ID dell’estensione. Una key nel manifest può far rifiutare il caricamento.

## A4. Bozza e ID — [tu]

- Console → New item → carica dist/lemonsqueezer-chromium-prod-store-1.3.2.zip.

- Non inviare ancora. Il caricamento crea la bozza e assegna l’Item ID (32 lettere minuscole). Copialo e mandamelo.

Verifica: la bozza compare con nome “LemonSqueezer — TL;DR”, versione 1.3.2, e l’ID visibile nell’URL.

## A5. Registrare il redirect OAuth — [tu] · blocca il login

Senza questo passo il login Google fallisce con redirect_uri_mismatch.

- Google Cloud → API e servizi → Credenziali → il client Web 610186850503-….

- URI di reindirizzamento autorizzati → aggiungi https://<Item ID>.chromiumapp.org/ (con la / finale).

- Salva. Google può impiegare da pochi minuti a qualche ora per propagare la modifica.

Verifica: scarica la bozza come zip di prova dalla console (o carica l’estensione non pacchettizzata con lo stesso ID) e fai login. Se vedi redirect_uri_mismatch, l’URI non corrisponde carattere per carattere (controlla la / finale e l’ID).

## A6. Origini CORS di prod — [io] · non blocca

Aggiungo chrome-extension://<Item ID> a ALLOWED_ORIGINS di prod. È igiene: misurato che l’estensione funziona anche senza, perché host_permissions esenta le sue richieste dal CORS.

## A7. Scheda dello store — [tu]

Tutti i testi sono in store/lemonsqueezer/listing.md (generato da store/generate-listings.mjs).

Scheda del prodotto

| Campo | Valore |
| --- | --- |
| Nome | LemonSqueezer — TL;DR (già nel manifest) |
| Descrizione breve (≤132) | “TL;DR di qualsiasi pagina in un clic: i punti chiave, senza rumore. Riassunti nella tua lingua.” (95 caratteri) |
| Descrizione dettagliata | Sezione “Descrizione dettagliata” del listing (menziona PDF, video con sottotitoli e trascrizione Premium) |
| Categoria | Produttività |
| Lingua | Italiano (vedi nota sotto) |
| Icona | 128×128 dal pacchetto (assets/icon-128.png) |
| Screenshot | Carica i 4 file di store/lemonsqueezer/screenshots/ (1280×800): pagina, popup, risultato su testo, risultato su video. Minimo 1, massimo 5 |
| Sito web | https://lemonsqueezer.app |
| Email di assistenza | contact@bifa.digital |

Nota lingua. La scheda è oggi solo in italiano, l’interfaccia in 5 lingue con inglese come predefinita. Per un reviewer e per gli utenti non italiani conviene aggiungere la scheda in inglese. Posso generarla: dimmelo. Non blocca l’approvazione.

Scheda “Privacy” — campo per campo

- Scopo unico (testo suggerito): “Riassumere la pagina web, il PDF o il video che l’utente sta guardando, su sua richiesta, e mostrare il riassunto nella pagina.”

- Giustificazione dei permessi, uno per uno (i testi sono già nel listing):

  - host_permissions (http://*/*, https://*/*): leggere il testo della pagina attiva solo quando l’utente chiede un riassunto, e scaricare i sottotitoli del video della pagina. Nessuna lettura in background.

  - scripting: inserire lo script che legge la pagina e mostra il riassunto, su richiesta.

  - activeTab: dichiarato ma oggi non usato dal codice; è innocuo, ma se il reviewer lo contesta si può rimuovere dal manifest.

  - storage: salvare il token di sessione, la lingua e il livello di sintesi.

  - identity: login con Google (OAuth) per gestire quota e piano.

  - contextMenus: voce “Riassumi” sul menu contestuale di pagine e link, attivata dall’utente.

  - notifications: avviso quando un’analisi lunga termina con il popup chiuso.

- Codice remoto: No. L’estensione non carica né esegue codice da server (verificato: nessuno script remoto o inline).

- Uso dei dati — categorie da spuntare, in base a ciò che il prodotto invia o salva davvero:

  - Informazioni personali identificabili (email, nome: account Google).

  - Informazioni di autenticazione (login OAuth, token di sessione).

  - Contenuto del sito web e risorse (testo della pagina, sottotitoli, audio del video, testo del PDF, inviati al backend su richiesta e a OpenAI per la generazione).

  - Attività di navigazione web (dominio della pagina riassunta, salvato in analytics; l’URL completo non viene più salvato). Non verificato: i nomi esatti delle categorie nella console possono differire leggermente da questi.

- Certificazioni (le tre caselle): dati non venduti a terzi; non usati per scopi estranei alla funzione dell’estensione; non usati per determinare il merito creditizio. Sono vere per il prodotto attuale.

- URL informativa privacy: https://lemonsqueezer.app/privacy-policy.html (o l’URL su bifa.digital se scegli la variante B).

Rischio da conoscere. La policy dati utente dello store chiede che, per dati non strettamente legati alla funzione descritta, l’informazione sia mostrata nel prodotto con un consenso esplicito, e non solo nell’informativa. L’invio del testo della pagina quando l’utente preme “Riassumi” è la funzione stessa; il dominio in analytics è dato marginale. Ritengo il rischio basso, ma è una valutazione mia, non una garanzia. Se il reviewer lo contesta, la risposta è una schermata di consenso al primo avvio (circa mezza giornata di lavoro per me). Non la aggiungo preventivamente.

Istruzioni per il reviewer (campo “Test instructions”) — incolla:

Login: Google sign-in only. Any Google account works; no special credentials needed.
Free plan: 5 trial summaries + 1 per day, so the reviewer can test without payment.
How to test: open any long article (for example a Wikipedia page), click the extension
icon, sign in with Google, then press "Summarize this page". A modal appears on the
page with the summary. Video transcription without subtitles is a Premium feature and
is not needed to evaluate the extension. Privacy policy and terms are linked in the
login screen.

## A8. Distribuzione e invio — [tu]

- Scheda Distribution: visibilità Unlisted (visibile solo a chi ha il link, non compare nella ricerca). La review è la stessa della pubblica. Regioni: tutte. Prezzo: gratuito.

- Submit for review. Tempi tipici: da poche ore a qualche giorno. Le richieste di chiarimento arrivano per email all’indirizzo di contatto: rispondi entro pochi giorni.

- Scegli pubblicazione manuale dopo l’approvazione, così controlli prima di renderla disponibile.

Cosa può rallentare la review: i permessi host *://*/*. La giustificazione è già nel listing. Se lo store chiede di ridurli, la strada è activeTab + permessi opzionali (lavoro sostanziale: non un ritocco al manifest).

## A9. Test dopo l’approvazione — [tu] + [io]

Con un account Google nuovo (mai usato con l’estensione), installa dal link unlisted.

| # | Prova | Atteso |
| --- | --- | --- |
| 1 | Login Google | Popup mostra il tuo nome e “5 riassunti di prova rimasti” |
| 2 | Riassunto di un articolo lungo | Modale con riassunto, titolo del brand, fonte “testo della pagina” |
| 3 | Contatore | Riapri il popup: “4 riassunti di prova rimasti” |
| 4 | PDF online (link a un .pdf) | Riassunto del documento |
| 5 | PDF locale (file://) | Il popup propone “Scegli questo PDF dal disco” |
| 6 | Video YouTube con sottotitoli | Riassunto con fonte “video” |
| 7 | 6 riassunti totali | Il sesto è l’ultimo; il settimo mostra il messaggio di limite giornaliero |
| 8 | Lingua del browser diversa | Interfaccia nella lingua (5 supportate) |
| 9 | Pulsante di acquisto | Non deve comparire (Stripe non configurato) |
| 10 | Link Termini/Privacy nel login | Si aprono le pagine |

[io] Controllo in dashboard (https://l6ykaxiveh.execute-api.eu-west-1.amazonaws.com/prod/admin/dashboard?key=<chiave>) che compaiano gli eventi login_completed e i riassunti; e che negli eventi ci sia solo il dominio. La chiave è in SSM /reading-intelligence/prod/dashboard-admin-key.

## A10. Rendere pubblica — [tu]

Solo se A9 è tutto verde. Scheda Distribution → cambia in Public. Passa una nuova, breve review in alcuni casi.

# PARTE B — Pagamenti (Stripe)

Si fa dopo il lancio gratuito, ma le decisioni B1 e i lavori [io] possono partire subito. Fino a B9 l’estensione non mostra alcun pulsante di acquisto.

## B1. Decisioni prima di toccare Stripe — [tu]

- Prezzi. Deciso: €1,99/mese e €14,99/anno per tutti i brand. Conferma se valgono IVA inclusa (consigliato per i consumatori).

- IVA. Bifa SRLS applica IVA italiana al 22% alle vendite ai consumatori italiani. Per i consumatori di altri paesi UE la regola generale è l’IVA del paese del cliente, salvo la soglia annua di 10.000 € di vendite transfrontaliere B2C sotto la quale si può applicare l’IVA italiana. Da confermare con il commercialista. Decidi se attivare Stripe Tax (calcolo e incasso automatico dell’IVA, a pagamento) o gestirla a mano.

- Margine reale (stima). Con IVA inclusa:

|  | Mensile | Annuale |
| --- | --- | --- |
| Prezzo pagato | 1,99 € | 14,99 € |
| Al netto IVA 22% | 1,63 € | 12,29 € |
| Commissione Stripe carta UE (1,5% + 0,25 €, stima) | 0,28 € | 0,47 € |
| Netto incassato | ≈ 1,35 € | ≈ 11,82 € (≈ 0,98 €/mese) |

- La commissione fissa pesa il 14% sul mensile.

- Limite di costo della trascrizione video (Premium). Oggi ogni Premium può trascrivere fino a 120 minuti al giorno (transcription.maxMinutesPerDay). Al costo indicativo di 0,003 $/minuto (stima, verificare sul listino OpenAI) sono 0,36 $/giorno, cioè circa 10,8 $/mese nel caso peggiore, contro un incasso netto di ≈ 1,35 €. Il pareggio sta intorno ai 17 minuti al giorno in media. I riassunti di testo costano invece frazioni di centesimo. Decidi il tetto prima di abilitare i pagamenti. Si cambia senza rilascio:

- KEY=$(aws ssm get-parameter --name /reading-intelligence/prod/dashboard-admin-key --with-decryption --region eu-west-1 --query Parameter.Value --output text)
curl -X POST "https://l6ykaxiveh.execute-api.eu-west-1.amazonaws.com/prod/admin/config?key=$KEY" \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"values":{"transcription.maxMinutesPerDay":20},"updatedBy":"owner"}'

- Un tetto mensile in minuti non esiste: se serve un limite più stretto sul caso peggiore, è una piccola modifica (la aggiungo io).

- Limite di spesa OpenAI. Imposta nella dashboard OpenAI un limite mensile di budget sul progetto usato dal backend, con avviso per email. È la protezione finale contro qualunque errore di quota. [tu]

## B2. Cosa manca nel codice prima di incassare — [io]

| # | Lavoro | Perché | Stato |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Disdetta dell’abbonamento dall’utente. L’endpoint POST /payments/cancel esiste, ma nell’estensione non c’è nessun pulsante né link al portale di gestione Stripe | La normativa UE sui contratti online richiede una disdetta semplice; senza, l’unica via è scrivere a contact@bifa.digital | Da fare: endpoint per il portale clienti Stripe + pulsante “Gestisci abbonamento” nel popup, 5 lingue (circa mezza giornata) |
| 2 | Consenso ai termini e rinuncia al recesso al checkout. Il checkout non raccoglie oggi alcun consenso | Per i contenuti digitali il consumatore deve accettare esplicitamente e riconoscere la perdita del diritto di recesso prima dell’esecuzione | Da fare dopo B3: il testo esatto lo deve dare un legale. Tecnicamente si abilita consent_collection.terms_of_service sul checkout, e Stripe richiede l’URL dei termini impostato nel dashboard |
| 3 | Pulsante “Elimina account”. Esiste l’endpoint, non l’interfaccia. La privacy dice “su richiesta” via email, quindi è coerente, ma è scomodo | Buona pratica GDPR e richiesta di alcuni store | Da fare (circa un’ora) |
| 4 | Pagine di ritorno per brand su bifa.digital | Vedi B6 | Da fare |
| 5 | Allarmi e budget su AWS | Oggi non esiste nessun budget AWS né allarme CloudWatch | Da fare: dammi un’email per gli avvisi |

## B3. Revisione legale — [tu]

Prima di incassare, un legale rivede Termini e Privacy: recesso sui contenuti digitali, minori, foro competente (oggi Torino), e le clausole di rinnovo. Il testo tecnico è allineato al prodotto, ma non è una revisione legale. Il testo del consenso al recesso (B2.2) esce da qui.

## B4. Account Stripe LIVE — [tu]

- Crea/apri l’account Stripe intestato a Bifa SRLS.

- Attiva l’account (verifica dell’attività): partita IVA, dati della società, rappresentante legale con documento, IBAN per gli accrediti. Stripe può impiegare giorni; iniziare presto.

- Impostazioni → Dettagli pubblici: nome dell’attività, sito, email e telefono di assistenza, descrizione sull’estratto conto (es. LEMONSQUEEZER, max 22 caratteri: appare sull’estratto del cliente e riduce le contestazioni).

- Impostazioni → Email: attiva le ricevute per i pagamenti riusciti.

- Impostazioni → Portale clienti: attiva il portale, abilita “annulla abbonamento” e la cronologia fatture. Serve al pulsante B2.1.

- Impostazioni → Termini di servizio: inserisci l’URL dei termini (serve al consenso B2.2).

## B5. Prova completa in modalità TEST su staging — [tu] + [io]

Si prova tutto con carte finte, sull’ambiente di staging, prima di toccare il LIVE.

- [tu] Nel dashboard Stripe in modalità Test, per almeno due brand (consiglio Lemon e Scout): Prodotti → aggiungi prodotto → due prezzi ricorrenti (mensile 1,99 €, annuale 14,99 €) → copia i price_…. Aggiungi ai prezzi il metadato brand=<idbrand>.

- [tu] Sviluppatori → Webhook → aggiungi endpoint con URL dello stack di staging:

- aws cloudformation describe-stacks --stack-name lemonsqueezer-staging --region eu-west-1 \
  --query "Stacks[0].Outputs[?OutputKey=='StripeWebhookUrl'].OutputValue" --output text

- Ora è https://7ahiwbijckloc4n5inc65r4fyu0jaebd.lambda-url.eu-west-1.on.aws/, ma leggilo sempre dallo stack. Eventi da selezionare, tutti e 6: checkout.session.completed, customer.subscription.created, customer.subscription.updated, customer.subscription.deleted, invoice.payment_succeeded, invoice.payment_failed. Copia il segreto di firma whsec_….

- [io] Imposto i parametri SSM di staging con lo script (che ora scrive i nomi corretti):

- ENV=staging STRIPE_SECRET_KEY=sk_test_… STRIPE_WEBHOOK_SECRET=whsec_… \
LEMON_M=price_… LEMON_Y=price_… SCOUT_M=price_… SCOUT_Y=price_… \
STRIPE_SUCCESS_URL='{site}/thank-you.html' \
STRIPE_CANCEL_URL='{site}/canceled.html' \
bash infra/setup-stripe-live.sh

- Poi ridispiego staging per invalidare la cache dei segreti.

- Verifica che il prezzo sia visibile: curl https://rjayfeyebe.execute-api.eu-west-1.amazonaws.com/staging/pricing deve mostrare configured: true per i brand configurati.

- [tu] Installa la build di staging (node scripts/build-brand.mjs lemonsqueezer --env staging, estensione non pacchettizzata) e prova questi casi con le carte di test Stripe:

| Caso | Carta di test | Atteso |
| --- | --- | --- |
| Acquisto riuscito | 4242 4242 4242 4242 | Torni alla pagina di ritorno del brand giusto; entro pochi secondi il popup mostra Premium; nessun limite di riassunti |
| Carta rifiutata | 4000 0000 0000 0002 | Checkout mostra l’errore; l’utente resta free |
| Autenticazione 3D Secure | 4000 0025 0000 3155 | Richiede la conferma; poi come il caso 1 |
| Rinnovo che fallisce | 4000 0000 0000 0341 | L’acquisto iniziale riesce; al rinnovo (usa un test clock di Stripe per avanzare il tempo) arriva invoice.payment_failed e lo stato cambia |
| Disdetta | dal portale | Premium fino a fine periodo, poi torna free (customer.subscription.deleted) |
| Secondo brand | acquista Scout con lo stesso utente | Premium solo su Scout; Lemon resta free (indipendenza commerciale) |

- [io] Dopo ogni caso controllo la tabella degli abbonamenti (reading-intelligence-subscriptions-staging): un record per brand, con il brand giusto e lo stato atteso. E nel dashboard Stripe → Webhook → tutti gli eventi con risposta 200.

Se qualcosa non torna: Stripe → Webhook → l’evento → “Reinvia”. Il codice è idempotente (un evento ripetuto non duplica nulla).

## B6. Pagine di ritorno per ogni brand — [io]

Il checkout rimanda a una pagina di ringraziamento e a una di annullamento. Oggi su bifa.digital/lemonsqueezer/ esistono thank-you.html e canceled.html (del 24 ottobre 2025: testo e stile vecchi, solo per Lemon). Per gli altri brand bifa.digital/<brand>/ risponde 403.

- Genero le due pagine per i 5 brand da un modello unico (nome, colori e link del brand) e le pubblico nel bucket bifa-landing-page-1748613593 (regione eu-central-1) con invalidazione della cache CloudFront E2GJS3BOS5H9OT.

- Il parametro stripe-success-url usa {brand} (già supportato dal codice), quindi ogni brand atterra sulla propria pagina.

Verifica: curl -I https://bifa.digital/scout/thank-you.html → 200, e il testo cita Scout.

## B7. Passaggio a LIVE — [tu] + [io]

Solo dopo B3 (legale), B4 (account attivo) e B5 (prove verdi).

- [tu] Stripe in modalità Live: per ogni brand un prodotto con prezzo mensile e annuale (stessi importi del test); copia i price_… LIVE.

- [tu] Webhook LIVE con l’URL dello stack prod e gli stessi 6 eventi; copia il whsec_… LIVE.

- [tu] Chiave segreta LIVE (sk_live_…): Sviluppatori → Chiavi API. Non incollarla in chat né in file: passa i valori come variabili d’ambiente nel comando.

- [io] Applico:

- ENV=prod STRIPE_SECRET_KEY=sk_live_… STRIPE_WEBHOOK_SECRET=whsec_… \
LEMON_M=… LEMON_Y=… SCOUT_M=… SCOUT_Y=… SIGNAL_M=… SIGNAL_Y=… BRIEFLY_M=… BRIEFLY_Y=… NOBULL_M=… NOBULL_Y=… \
STRIPE_SUCCESS_URL='{site}/thank-you.html' \
STRIPE_CANCEL_URL='{site}/canceled.html' \
bash infra/setup-stripe-live.sh

- Poi ridispiego prod.

- Verifica: /prod/pricing → configured: true; l’estensione mostra il pulsante di acquisto (senza ricompilare nulla).

- [tu] Acquisto reale di prova con una carta vera sul mensile di un brand (1,99 €): Premium attivo, ricevuta email arrivata, record in reading-intelligence-subscriptions-prod, evento subscription_activated in dashboard. Poi rimborsa dal dashboard Stripe e verifica che la disdetta riporti l’utente a free.

- Ripeti su un secondo brand per confermare l’isolamento.

## B8. Se serve spegnere i pagamenti — [io]

Togliere (o svuotare) i price id di un brand in SSM e ridispiegare: configured torna false e l’estensione nasconde il pulsante, senza rilasciare una nuova versione. Gli abbonamenti esistenti restano validi; le disdette continuano a funzionare.

## B9. Monitoraggio dei pagamenti — [tu] + [io]

- Stripe → Webhook: controlla ogni giorno, nella prima settimana, che non ci siano consegne fallite.

- Stripe → Radar: lascia le regole predefinite.

- [io] Allarme CloudWatch su errori 5xx della Lambda webhook e della Lambda API (dopo che mi dai l’email per gli avvisi).

# PARTE C — Sito marketing su bifa.digital

bifa.digital è già servito da CloudFront sul tuo account AWS e ha una landing aziendale (index.html, blog, privacy). Le pagine dei brand vanno in sottocartelle.

- [io] Genero le pagine: node apps/website/generate-site.mjs --all → apps/website/dist/<brand>/{landing,pricing,faq}.html, con i prezzi inseriti nei modelli (apps/website/template/pricing.html).

- [tu] Decisione: dove pubblicare. Consiglio bifa.digital/<brand>/ (nessuna spesa né DNS in più). L’alternativa è un dominio per brand (costa e richiede DNS, certificato e una distribuzione CloudFront ciascuno).

- [io] Carico nel bucket bifa-landing-page-1748613593 e invalido E2GJS3BOS5H9OT.

- Verifica: le pagine rispondono 200 e il link “Aggiungi a Chrome” punta all’URL pubblico dell’estensione (disponibile solo dopo A10).

Il sito non blocca A né B: serve per il marketing e come URL “sito web” della scheda.

# PARTE D — Gli altri 4 brand (Scout, NoBull, Briefly, Signal)

## D1. Non lanciarli insieme a Lemon

La policy dello store sui contenuti ripetitivi valuta l’esperienza offerta: cinque estensioni con lo stesso codice e cambiando colori e prompt rischiano di essere trattate come duplicati, con il pericolo di rifiuto o di sospensione dell’account sviluppatore intero (quindi anche di Lemon). Attendi l’esito e qualche settimana di vita di Lemon, poi procedi uno alla volta: Scout → NoBull → Briefly → Signal.

Prima di ciascuno, dimostra un caso d’uso riconoscibile (ogni brand ha un prompt e uno schema di output propri: usali nella scheda con esempi reali).

## D2. Per ogni brand

- Screenshot “risultato”: mancano per i 4 brand (la sessione deve essere autenticata). Due strade:

  - [tu] Fai login Google su una build di staging del brand, leggi authToken dalla console del service worker (chrome.storage.local.get('authToken')), poi [io] node qa/store-screenshots.mjs <brand> <token>;

  - oppure autorizzi esplicitamente [io] a generare un token di test di staging (la generazione non è automatica: la sessione secondaria è stata correttamente bloccata quando ha provato a farlo da sola).

- Ripeti la Parte A per il brand: nuovo item (nuovo ID) → nuovo redirect OAuth https://<ID>.chromiumapp.org/ → scheda → review → test.

- Ripeti B5–B7 per il brand: price id LIVE dedicati.

# PARTE E — Firefox e Safari

## E1. Firefox (addons.mozilla.org)

Pacchetti pronti: dist/<brand>-firefox-prod-1.3.2.zip. Lint (web-ext): 0 errori; restano 8 avvisi innerHTML (contenuto sempre passato da esc(); non bloccanti).

- [tu] Account su https://addons.mozilla.org/developers/ (gratuito).

- Login Google su Firefox. Il redirect OAuth ora usa identity.getRedirectURL(), che su Firefox produce https://<hash>.extensions.allizom.org/. Non verificato in un vero Firefox. Dopo il primo caricamento, leggi l’URL effettivo (console del popup: browser.identity.getRedirectURL()), registralo tra gli URI autorizzati del client Google e prova il login. Senza questo il login non funziona su Firefox.

- Submit: carica lo zip, scegli distribuzione Su AMO (pubblica) o Autodistribuita (firmato ma non elencato), compila la scheda dai listing e indica l’informativa privacy.

- Il consenso ai dati è già dichiarato nel manifest (data_collection_permissions): dati richiesti autenticazione, identificazione personale, contenuto del sito, attività di navigazione; opzionale tecnici e di interazione. Versione minima Firefox 140 (desktop) e 142 (Android).

- AMO chiede il codice sorgente solo se il pacchetto è ottenuto con strumenti di build/minificazione. Qui i file sono copie non minificate più brand-config.js/policy-config.js generati: in caso di richiesta si allega il repository e scripts/build-brand.mjs.

## E2. Safari (macOS)

Richiede macOS + Xcode e l’Apple Developer Program (99 USD/anno). Passi: node scripts/build-brand.mjs <brand> --env prod, poi xcrun safari-web-extension-converter dist/<brand>, firma in Xcode, prova, e invio da App Store Connect (l’estensione è distribuita dentro un’app contenitore). Ultima priorità.

## E3. iPhone e iPad — “Squeeze” dai menu di sistema

Verificato sulla documentazione Apple (settembre 2026): identity “Not supported” (niente launchWebAuthFlow), contextMenus “Not supported in iOS”, guideline 4.8 e 3.1.1.

| Opzione | Dove appare | Web / PDF / video | Limite | Effort (stima) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Share Extension (consigliata) | Share sheet ovunque: Safari, Files, Quick Look, altre app | sì / sì / sì, stesso backend | Il risultato va mostrato in una UI nostra; non compare al long-press diretto | 6–9 gg |
| Porting della Safari Web Extension | menu “aA” di Safari | solo pagine web | identity e contextMenus non supportati: OAuth da riscrivere, niente PDF/Quick Look | 5–8 gg, copre meno |
| Voce nel menu long-press sui link | — | — | Non esiste su iOS (SFSafariContextMenu è solo macOS) | non fattibile |
| Quick Look Preview Extension | anteprime di formati custom | — | nessun pulsante aggiungibile | non applicabile |
| Shortcuts / App Intent | Share sheet solo se l’utente attiva “Mostra nella levata” | dipende | copertura affidata all’utente | basso, inaffidabile |

Percorso minimo: app contenitore + una Share Extension che accetta URL web e file PDF, estrae il testo in Safari con NSExtensionJavaScriptPreprocessingFile (stessa logica di content.js), chiama /summarize-url e /extract-pdf, mostra il riassunto. Dal long-press su un link: “Condividi → Squeeze”, un tocco in più.

Vincoli App Store: 4.8 — con Google Sign-In serve anche Sign in with Apple (nuovo /auth/apple, 2–3 gg); 3.1.1 — Premium venduto nell’app solo con In-App Purchase, non siamo una “reader app” (consiglio: l’app iOS non vende, mostra solo lo stato acquistato altrove; zona grigia in review); 5.1.1 — privacy, consenso, cancellazione account in-app. Apple Developer Program 99 $/anno. Non verificati: limite di memoria delle Share Extension (~120 MB, solo forum), notifications su Safari iOS.

Totale stimato: 8–12 giorni-sviluppatore senza IAP.

# PARTE F — Operatività dopo il lancio

## F1. Cosa guardare

| Cosa | Dove | Frequenza |
| --- | --- | --- |
| Funnel, retention, riassunti per brand | /prod/admin/dashboard?key=… | Giornaliera nella prima settimana |
| Errori Lambda | CloudWatch Logs reading-intelligence-summarize-prod | Se arrivano segnalazioni |
| Consegne webhook | Stripe → Webhook | Giornaliera dopo B7 |
| Spesa OpenAI | Dashboard OpenAI | Settimanale |
| Costo AWS | Cost Explorer | Settimanale |

## F2. Modificare i limiti senza rilasciare

GET/POST /prod/admin/config?key=… con chiave amministrativa: 15 parametri (prove, quota giornaliera, minuti di trascrizione, soglie di contenuto, rate limit). I valori vengono validati (fuori intervallo = rifiutato) e ogni modifica è una nuova versione: lo storico è leggibile. Per tornare al default si rimuove la voce.

## F3. Aggiornare l’estensione

- Modifica il codice, sali di versione in extension/manifest.json (lo store rifiuta la stessa versione due volte).

- Ricostruisci il pacchetto (A3), caricalo come nuova versione nell’item esistente, invia in review. Le modifiche ai permessi o ai dati raccolti fanno ripartire una review completa e mostrano un avviso agli utenti.

## F4. Backup e ripristino

Misurato il 19 settembre: il Point-in-Time Recovery (ripristino a qualunque istante degli ultimi 35 giorni) era attivo solo su users; subscriptions, payments e config non avevano alcun backup. Ora è abilitato nel template su queste tre tabelle e viene applicato dal deploy. Verifica: aws dynamodb describe-continuous-backups --table-name reading-intelligence-subscriptions-prod --region eu-west-1. La protezione dalla cancellazione della tabella non è attiva su nessuna: si valuta a parte, perché può bloccare un futuro aggiornamento dello stack che richieda di sostituire una tabella.

# PARTE G — Rischi aperti e decisioni

| # | Punto | Gravità | Azione |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nessun budget né allarme AWS/OpenAI | Alta | Budget AWS + limite OpenAI + allarmi (B1.5, B9). Servono le tue email |
| 2 | Costo di trascrizione nel caso peggiore superiore all’incasso | Alta prima dei pagamenti | Decidere il tetto (B1.4) |
| 3 | Nessuna disdetta in-app né consenso al recesso | Alta prima dei pagamenti | B2.1 e B2.2 |
| 4 | Link legali su S3 e consenso Google | Media | Variante B in A2 se Google rifiuta il dominio |
| 5 | Review Chrome: permessi host ampi | Media | Giustificazione pronta; alternativa activeTab = lavoro grosso |
| 6 | Divulgazione dati “nel prodotto” | Bassa/media | Schermata di consenso solo se contestata (A7) |
| 7 | 5 estensioni con codice identico | Media | Lanciarle in sequenza (D1) |
| 8 | Login Google su Firefox mai provato in un vero Firefox | Media | E1.2 |
| 9 | Backup dei dati: mancavano su subscriptions, payments, config | Media | Chiuso nel template (F4); da verificare dopo il deploy |
| 10 | Schede store solo in italiano | Bassa | Posso generare inglese |
| 11 | activeTab dichiarato e non usato | Bassa | Rimovibile se contestato |
| 12 | Tetto sui job concorrenti basato su un contatore che può restare alto se un worker muore | Bassa | Si riconcilia da solo alla prima richiesta rifiutata (verificato) |

# APPENDICE H — Valori e comandi di riferimento

Ambienti

|  | dev | staging | prod |
| --- | --- | --- | --- |
| API | https://4jo5gamel9.execute-api.eu-west-1.amazonaws.com/dev | https://rjayfeyebe.execute-api.eu-west-1.amazonaws.com/staging | https://l6ykaxiveh.execute-api.eu-west-1.amazonaws.com/prod |
| Deploy | automatico a ogni push su main | automatico dopo dev | manuale con approvazione: gh workflow run deploy-prod.yml -f confirm=prod |
| SSM | /reading-intelligence/dev/ | /reading-intelligence/staging/ | /reading-intelligence/prod/ |

Chiavi SSM Stripe per brand (nomi esatti letti dal codice; le vecchie stripe-premium-* non sono più lette): stripe-<brand>-premium-monthly-price-id e stripe-<brand>-premium-yearly-price-id, con <brand> ∈ lemonsqueezer, scout, signal, briefly, nobull. Più stripe-secret-key, stripe-webhook-secret, stripe-success-url, stripe-cancel-url.

Pacchetti

dist/<brand>-chromium-prod-store-1.3.2.zip   # Chrome Web Store (senza key)
dist/<brand>-firefox-prod-1.3.2.zip          # AMO

Verifica rapida dello stato di prod

P=https://l6ykaxiveh.execute-api.eu-west-1.amazonaws.com/prod
curl -s $P/health            # 200
curl -s $P/config            # limiti pubblici in vigore
curl -s $P/pricing           # configured=false finché Stripe non è attivo

Test

cd backend && node --test                       # 285 test, 0 fallimenti
RUN_INTEGRATION=1 npm run test:integration      # OAuth e ciclo Stripe contro DynamoDB di staging
node qa/ui-e2e.mjs                              # UI dell'estensione in un browser reale
node qa/i18n-runtime.mjs                        # 5 lingue in browser reale

Documenti collegati: docs/go-live-checklist.md (riepilogo), docs/store-publishing.md (store), docs/runbooks/stripe-live-setup.md (Stripe), docs/AUDIT-BRIEF.md (esito degli audit).